JOY 교회 청년부 앱

개발 문서 및 인수인계 가이드

버전 1.0  |  2026년 3월

작성자: 김환희  |  스택: React (Vite) + Spring Boot + PostgreSQL

# 목 차

1. 프로젝트 개요 및 기능 설명

2. 전체 제약조건 및 규칙 (조직·역할 로직)

3. 프론트엔드 구조 및 파일별 설명

4. 상태관리 흐름 (Context 구조)

5. 라우팅 구조 및 권한별 접근

6. 디자인 시스템

7. 개발 환경 세팅 가이드

8. 더미 → API 연동 포인트 (TODO 목록)

9. 미구현 기능 목록 (Known Issues)

10. 백엔드 구현 로직 및 API 명세

11. 인증/인가 흐름

12. 데이터베이스 테이블 설계

13. 환경 변수 및 배포 설정

14. 개발 컨벤션

# 1. 프로젝트 개요 및 기능 설명

## 1-1. 프로젝트 소개

JOY 교회 청년부 앱은 교회 청년부의 주보, 출석 관리, 기도제목, 공지사항, 조직 관리 등을 하나의 모바일 웹 앱에서 처리하기 위한 서비스입니다. 실제 사용 목적과 학습 목적을 동시에 가지며, 4인 팀(기획·프론트 1명 + 백엔드 초보 3명)이 개발합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + Vite + Tailwind CSS |
| 백엔드 | Spring Boot 3.x + Spring Security + JWT |
| 데이터베이스 | PostgreSQL 15 |
| 배포 | AWS EC2 t3.micro + S3 (프리티어) |
| 프로젝트 경로 | D:\khh\JOY |
| 피그마 파일 ID | LfD4Z7f0mdjCm39r5wEmbp |

## 1-2. 핵심 기능 목록

### 📱 홈 (주보)

- 이번 주 설교 카드 — 제목, 본문, 설교자, 유튜브 링크 연결

- 광고, 이번 주 일정, 예배 안내 섹션

- 설교 정보는 교역자·부장·관리자가 마이페이지에서 업로드

### 📢 공지사항

- 공지 목록: 태그 필터 (행사/안내/소식/신청), 제목 검색

- 공지 상세 보기

- 공지 등록: 리더 이상 가능 (제목, 내용, 태그, 첨부파일, 기한, 고정 여부)

### ✅ 출석 관리 (리더 이상)

- 출석 체크: 팸원별 예배/팸모임 출석 토글 (주차 자동 계산)

- 출석 이력표: 월별 일요일 행×팸원 열 테이블

- 출석 통계: 리더=본인팸, 마을장=본인마을, 교역자·부장=전체

### 🙏 기도제목

- 개인 기도제목: 주차별 조회/작성

- 팸 공동 기도제목: 월 단위, 리더가 작성/수정

### 👤 MY (마이페이지)

- 역할별 섹션 분리 — 청년/리더/마을장/교역자·부장/관리자

- 리더: 출석 관리, 출석 통계, 내 팸 관리

- 마을장: 내 마을 관리 (팸 목록 및 팸원 조회, 검색)

- 교역자·부장: 청년부 전체 관리, 설교 업로드, 사역팀 관리

- 관리자: 계정 관리 (사용자 추가/수정/삭제/역할 변경), 시스템 설정

### 🏘️ 조직 관리

- 마을·팸 드릴다운 구조

- 팸 이동 (소속 마을 변경)

- 팸 삭제: 팸원 0명 조건

- 마을 삭제: 팸 0개 조건

- 역할 변경 시 팸/마을 자동 생성, 강등 시 제약 체크

### 👋 새가족 관리

- 새가족 등록, 팸 배정

- 리더 이상 또는 새가족팀장 접근 가능

### 🔐 회원가입 / 로그인

- 1단계: 사전 DB 대조 (이름 + 마을 + 팸 + 생년월일 + 역할 + 사역팀)

- 2단계: 아이디 중복 확인 + 비밀번호 설정

# 2. 전체 제약조건 및 규칙 (조직·역할 로직)

## 2-1. 조직 구조

청년부 전체 > 마을 (village) > 팸 (fam) > 팸원 (member) 계층 구조를 가집니다.

| 단위 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 마을 (village) | 마을장의 이름을 따서 생성 | 홍성인 → 성인이네, 김지우 → 지우네 |
| 팸 (fam) | 리더의 이름을 따서 생성 | 김민준 → 민준팸, 이서연 → 서연팸 |
| 사역팀 | 독립 조직 (팸/마을과 별개) | 찬양팀, 예배팀, 함기팀, 함성팀 등 7개 |

📌 받침 규칙: 마을 이름은 "성인이네" (받침 있음), "지우네" (받침 없음) 형태로 자동 생성됩니다.

## 2-2. 권한 5단계

| 역할 키 | 한국어 표시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| admin | 관리자 | 모든 기능 접근. 계정 관리, 시스템 설정 |
| pastor | 교역자·부장 | 청년부 전체 관리. 설교 업로드, 조직 관리 |
| village_leader | 마을장 | 본인 마을 관리. 팸 목록, 팸원 조회/수정 |
| leader | 리더 | 본인 팸 관리. 출석 체크/이력/통계 |
| member | 청년 | 기본 기능만 (홈, 공지, 기도, MY) |

📌 사역팀장은 별도 teamRoles 배열로 관리됩니다. 역할과 독립적으로 적용됩니다.

## 2-3. 역할별 기능 접근 매트릭스

| 기능 | 청년 | 리더 | 마을장 | 교역자·부장 | 관리자 | 사역팀장 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 출석 체크/이력 | ✗ | ✅ 본인팸 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 출석 통계 | ✗ | ✅ 본인팸 | ✅ 본인마을 | ✅ 전체 | ✅ 전체 | ✗ |
| 새가족 관리 | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 새가족팀장만 |
| 공지 등록 | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 사역팀 관리 | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ 전체 | ✅ | ✅ 본인팀 |
| 마을·팸 관리 | ✗ | ✗ | ✅ 본인마을 | ✅ 전체 | ✅ | ✗ |
| 설교 업로드 | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | ✗ |
| 계정 관리 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✗ |

## 2-4. 승급 / 강등 규칙

### 승급 (팸원 → 리더 → 마을장)

- 팸원 → 리더: [이름]팸이 자동 생성됩니다. 해당 유저는 새 팸으로 이동됩니다.

- 리더 → 마을장: [이름]이네 / [이름]네 마을이 자동 생성됩니다.

- 승급은 계정 관리 페이지와 팸원 정보 수정에서 모두 가능합니다.

### 강등 (마을장 → 리더 → 팸원)

- 리더 강등: 해당 팸에 팸원이 0명이어야 가능합니다. (팸 자체는 유지)

- 마을장 강등: 해당 마을에 팸이 0개여야 가능합니다. (마을 자체는 유지)

⚠️  팸원이나 팸이 있으면 강등 시도 시 alert가 표시되고 역할이 롤백됩니다.

### 팸/마을 삭제 규칙

- 팸 삭제: 팸원이 0명이어야 합니다.

- 마을 삭제: 팸이 0개여야 합니다.

- 팸/마을은 자동 삭제되지 않습니다. (0명/0개 상태로 유지됩니다)

## 2-5. 팸원 역할 키

팸원 정보(famMembers)의 role 필드는 계정 역할과 동일한 키를 사용합니다.

| 팸원 role 키 | 표시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| member | 팸원 | 일반 팸원 |
| leader | 리더 | 팸 리더 |
| village_leader | 마을장 | 마을장 (해당 팸에서 마을장 역할) |

# 3. 프론트엔드 구조 및 파일별 설명

## 3-1. 디렉토리 구조

D:\khh\JOY\src\

├── App.jsx                  # 전체 라우트 정의

├── main.jsx                 # Provider 계층 구성

├── index.css                # Tailwind + 커스텀 변수

├── context/                 # 전역 상태

│   ├── AuthContext.jsx      # 로그인 유저 정보

│   ├── OrgContext.jsx       # 조직 구조 전역 관리

│   └── SermonContext.jsx    # 설교 데이터

├── components/

│   ├── BottomNav.jsx        # 하단 내비게이션

│   └── MemberEditView.jsx   # 팸원 추가/수정 공통 폼

└── pages/                   # 각 페이지 컴포넌트

## 3-2. 주요 페이지 파일 설명

| 파일명 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| LoginPage | /login | 로그인 화면. 현재 인증 없이 통과 (TODO: API 연동) |
| SignupVerifyPage | /signup/verify | 회원가입 1단계. 이름/마을/팸/생년월일/역할/사역팀 대조 |
| SignupAccountPage | /signup/account | 회원가입 2단계. 아이디 중복확인 + 비밀번호 설정 |
| HomePage | /home | 주보 화면. 설교카드(유튜브 연결), 광고, 일정, 예배안내 |
| NoticePage | /notice | 공지사항 목록. 태그 필터, 검색 |
| NoticeWritePage | /notice/write | 공지 등록. 제목/내용/태그/첨부/기한/고정 |
| NoticeDetailPage | /notice/:id | 공지 상세 보기 |
| AttendancePage | /attendance | 출석 체크 (리더만 접근). 주차 자동 계산 |
| AttendanceHistoryPage | /attendance/history | 출석 이력표. 월별 달력 형식 |
| AttendanceStatsPage | /attendance/stats | 출석 통계. 역할별 범위 다름 |
| PrayerPage | /prayer | 기도제목 목록. 주차 선택, 팸 공동/개인 기도 |
| PrayerWritePage | /prayer/write | 개인 기도제목 작성 |
| CommonPrayerWritePage | /prayer/common/write | 팸 공동 기도제목 작성/수정 |
| MyPage | /my | MY 페이지. 역할별 섹션 분기 |
| SermonUploadPage | /sermon/upload | 설교 업로드. 제목/본문/설교자/유튜브URL |
| NewcomerPage | /newcomer | 새가족 관리. 등록, 팸 배정 |
| TeamManagePage | /team/manage | 사역팀 관리 (팀장용). 팀원 관리, 팀 소개 |
| FamManagePage | /fam/manage | 내 팸 관리 (리더용). OrgContext famMembers 기반 |
| VillageManagePage | /village/manage | 마을/팸 관리. 검색, 팸 이동, CRUD |
| AccountManagePage | /account/manage | 계정 관리 (관리자). 사용자 추가/수정/삭제/역할변경 |

# 4. 상태관리 흐름 (Context 구조)

## 4-1. Context 역할 요약

| Context | 파일 | 관리하는 상태 | 주로 쓰는 페이지 |
| --- | --- | --- | --- |
| AuthContext | context/AuthContext.jsx | 현재 로그인 유저 정보 (이름, 역할, 팸, 마을, 팀), 역할 순환(cycleRole) | 전 페이지 |
| OrgContext | context/OrgContext.jsx | 마을/팸/팸원/리더 전체 데이터, 역할 변경 로직 | VillageManage, FamManage, AccountManage |
| SermonContext | context/SermonContext.jsx | 이번 주 설교 정보 (제목/본문/설교자/유튜브URL) | HomePage, SermonUploadPage |

## 4-2. OrgContext 상세

OrgContext는 조직 구조 관련 모든 전역 상태를 담당합니다. 백엔드 연동 전까지 더미 데이터를 포함하며, API 연동 시 이 파일의 초기 데이터만 교체하면 됩니다.

### 제공하는 상태

- users: 사용자 목록 (계정 관리용)

- villages: { 마을이름: [팸이름, ...] } 구조

- villageLeaders: { 마을이름: 마을장이름 }

- famLeaders: { 팸이름: 리더이름 }

- famMembers: { 팸이름: [팸원 객체, ...] }

### 제공하는 함수

- changeUserRole(userId, newRole): 계정 관리 역할 변경. 강등 제약 체크 포함

- changeFamMemberRole(member, newRole): 팸원 정보 역할 변경. 강등 제약 체크 포함

- addUser / updateUser / deleteUser: 사용자 CRUD (updateUser는 role 필드 변경 불가)

- moveFam(famName, fromVillage, toVillage): 팸 소속 마을 이동

- deleteFam(famName, village): 팸 삭제 (팸원 0명 조건)

- deleteVillage(villageName): 마을 삭제 (팸 0개 조건)

- updateFamMembers(fam, newMembers, addMember): 팸원 데이터 업데이트

- findFamByLeader(name): 이름으로 해당 리더의 팸 찾기

- findVillageByLeader(name): 이름으로 해당 마을장의 마을 찾기

- findVillageByFam(famName): 팸 이름으로 소속 마을 찾기

⚠️  updateUser는 role 필드를 의도적으로 제거합니다. 역할 변경은 반드시 changeUserRole을 통해서만 가능합니다.

## 4-3. AuthContext 개발용 역할 순환

현재 로그인 없이 개발 편의를 위해 MY 페이지의 역할 뱃지를 탭하면 역할이 순환됩니다.

- 순환 순서: 청년(member) → 리더(leader) → 마을장(village_leader) → 교역자·부장(pastor) → 관리자(admin)

- 각 역할에 맞는 프리셋 (이름, 팸, 마을, 사역팀) 전체가 교체됩니다.

⚠️  백엔드 연동 후에는 이 cycleRole 기능과 개발용 안내 문구를 제거해야 합니다.

# 5. 라우팅 구조 및 권한별 접근

## 5-1. 전체 라우트 맵

| 경로 | 컴포넌트 | 접근 가능 역할 |
| --- | --- | --- |
| / | → /login 리다이렉트 | 전체 |
| /login | LoginPage | 전체 (비로그인) |
| /signup/verify | SignupVerifyPage | 전체 (비로그인) |
| /signup/account | SignupAccountPage | 전체 (비로그인) |
| /home | HomePage | 로그인 전체 |
| /notice | NoticePage | 로그인 전체 |
| /notice/write | NoticeWritePage | 리더 이상, 사역팀장 |
| /notice/:id | NoticeDetailPage | 로그인 전체 |
| /attendance | AttendancePage | 리더만 |
| /attendance/history | AttendanceHistoryPage | 리더만 |
| /attendance/stats | AttendanceStatsPage | 리더 이상 |
| /prayer | PrayerPage | 로그인 전체 |
| /prayer/write | PrayerWritePage | 로그인 전체 |
| /prayer/common/write | CommonPrayerWritePage | 리더 이상 |
| /my | MyPage | 로그인 전체 |
| /sermon/upload | SermonUploadPage | 교역자·부장 이상 |
| /newcomer | NewcomerPage | 리더 이상, 새가족팀장 |
| /team/manage | TeamManagePage | 사역팀장 |
| /fam/manage | FamManagePage | 리더만 |
| /village/manage | VillageManagePage | 마을장 이상 |
| /account/manage | AccountManagePage | 관리자만 |

📌 현재 라우트 가드가 없습니다. 백엔드 연동 시 PrivateRoute 컴포넌트를 추가하여 권한 없는 접근을 차단해야 합니다.

## 5-2. BottomNav 탭 구성

| 역할 | 탭 구성 |
| --- | --- |
| 리더만 | 홈 · 공지 · 출석 · 기도 · MY (5탭) |
| 그 외 (청년, 마을장 이상) | 홈 · 공지 · 기도 · MY (4탭) |

# 6. 디자인 시스템

## 6-1. 색상 변수

Tailwind 커스텀 클래스로 정의되어 있습니다. tailwind.config.js를 확인하세요.

| Tailwind 클래스 | HEX 코드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| text-primary / bg-primary | #4285F4 | 주 색상 (버튼, 링크, 강조) |
| bg-primary-light | #E8F0FE | 주 색상 연한 배경 |
| text-success / bg-success | #34A853 | 성공, 마을장, 완료 |
| bg-success-light | #E6F4EA | 성공 연한 배경 |
| text-danger / bg-danger | #EA4335 | 삭제, 경고, 오류 |
| bg-danger-light | #FDECEA | 위험 연한 배경 |
| text-warning / bg-warning | #F9AB00 | 팀장, 주의 |
| bg-warning-light | #FEF7E0 | 주의 연한 배경 |

## 6-2. 공통 컴포넌트

| 컴포넌트 | 파일 | Props | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| BottomNav | components/BottomNav.jsx | 없음 (AuthContext 내부 참조) | 하단 탭 네비게이션. 역할에 따라 출석 탭 표시 여부 결정 |
| MemberEditView | components/MemberEditView.jsx | member, currentFam, isNew, famOptions, onBack, onSave, onDelete | 팸원 추가/수정 전체화면 폼. FamManagePage와 VillageManagePage에서 공용 사용 |

## 6-3. 공통 레이아웃 패턴

- 모바일 컨테이너: max-w-[430px] mx-auto (모바일 앱 느낌)

- 페이지 최하단 여백: pb-20 (BottomNav 높이만큼)

- 헤더: flex items-center gap-3 px-5 pt-4 pb-3 border-b border-gray-300

- 섹션 카드: border border-gray-300 rounded-xl p-4

- fixed 하단 버튼: fixed bottom-0 left-1/2 -translate-x-1/2 w-full max-w-[430px] px-5 py-3 bg-white border-t border-gray-300

# 7. 개발 환경 세팅 가이드

## 7-1. 필수 환경

- Node.js 18 이상

- npm 9 이상

- Git

## 7-2. 프로젝트 시작

터미널에서 다음 명령어를 순서대로 실행하세요.

# 1. 프로젝트 클론

git clone [repository URL]

cd JOY

# 2. 의존성 설치

npm install

# 3. 개발 서버 실행

npm run dev

# 4. 브라우저에서 접속

http://localhost:5173

## 7-3. 주요 npm 스크립트

| 명령어 | 설명 |
| --- | --- |
| npm run dev | 개발 서버 실행 (HMR 지원) |
| npm run build | 프로덕션 빌드 (dist/ 폴더 생성) |
| npm run preview | 빌드 결과물 미리보기 |

## 7-4. 의존성 목록 (주요)

| 패키지 | 용도 |
| --- | --- |
| react, react-dom | React 18 |
| react-router-dom | 클라이언트 라우팅 |
| vite | 빌드 도구 |
| tailwindcss | CSS 유틸리티 |
| @vitejs/plugin-react | Vite + React 통합 |

## 7-5. 코드 에디터 권장 설정 (VSCode)

- ESLint 확장 설치 권장

- Tailwind CSS IntelliSense 확장 설치 권장

- 설정에서 "Format On Save" 활성화 권장

# 8. 더미 → API 연동 포인트 (TODO 목록)

다음 파일들에서 더미 데이터를 API 호출로 교체해야 합니다.

## 8-1. 인증

| 파일 | 위치 | 교체 내용 |
| --- | --- | --- |
| LoginPage.jsx | handleLogin 함수 | POST /api/auth/login → JWT 발급, user 정보 세팅 |
| SignupVerifyPage.jsx | handleVerify 함수 내 MEMBER_DB | POST /api/auth/verify → DB 대조 |
| SignupAccountPage.jsx | handleSubmit 함수 | POST /api/auth/signup → 계정 생성 |
| AuthContext.jsx | USER_PRESETS / cycleRole | 실제 로그인 유저 정보로 교체. cycleRole 제거 |

## 8-2. 조직 관리 (OrgContext)

| 함수 | 교체 내용 |
| --- | --- |
| initAllFamMembers(), INIT_VILLAGES 등 초기 더미 데이터 | GET /api/org/villages, GET /api/org/members로 교체 |
| changeUserRole() | PATCH /api/users/{id}/role |
| changeFamMemberRole() | PATCH /api/fam-members/{id}/role |
| addUser(), updateUser(), deleteUser() | POST/PUT/DELETE /api/users |
| moveFam() | PATCH /api/fams/{name}/village |
| deleteFam(), deleteVillage() | DELETE /api/fams/{name}, DELETE /api/villages/{name} |
| updateFamMembers() | PUT /api/fam-members |

## 8-3. 출석

| 파일 | 위치 | 교체 내용 |
| --- | --- | --- |
| AttendancePage.jsx | FAM_MEMBERS 더미 배열 | OrgContext.famMembers[user.fam] 사용으로 교체 |
| AttendancePage.jsx | 저장 버튼 (빈 함수) | POST /api/attendance |
| AttendanceHistoryPage.jsx | famMembers 더미 | OrgContext 연동, POST /api/attendance (저장) |
| AttendanceStatsPage.jsx | ALL_VILLAGES 더미, getFamStats() | OrgContext 마을/팸 사용, GET /api/attendance/stats |

## 8-4. 공지사항

| 파일 | 위치 | 교체 내용 |
| --- | --- | --- |
| NoticePage.jsx | notices 배열 (하드코딩) | GET /api/notices |
| NoticeWritePage.jsx | handleSubmit → navigate만 | POST /api/notices, 성공 후 목록 갱신 |
| NoticeDetailPage.jsx | location.state로 전달받음 | GET /api/notices/{id}로 직접 조회 |

## 8-5. 기도제목

| 파일 | 위치 | 교체 내용 |
| --- | --- | --- |
| PrayerPage.jsx | prayerData 더미, commonPrayerByMonth 더미 | GET /api/prayers?week={week} |
| PrayerWritePage.jsx | 작성 로직 | POST /api/prayers |
| CommonPrayerWritePage.jsx | 공동 기도제목 저장 | POST/PUT /api/prayers/common |

## 8-6. 설교

| 파일 | 위치 | 교체 내용 |
| --- | --- | --- |
| SermonContext.jsx | useState 로컬 상태 (새로고침 초기화) | POST /api/sermon, GET /api/sermon/latest |

## 8-7. 새가족

| 파일 | 위치 | 교체 내용 |
| --- | --- | --- |
| NewcomerPage.jsx | initialNewcomers 더미 | GET /api/newcomers, POST /api/newcomers, PATCH /api/newcomers/{id}/fam |

# 9. 미구현 기능 목록 (Known Issues)

## 9-1. 🔴 완전 미구현 (UI만 있고 기능 없음)

| 기능 | 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 실제 인증 | LoginPage.jsx | 아이디/비밀번호 입력 후 그냥 통과됨 |
| 공지사항 등록 반영 | NoticeWritePage.jsx | 등록 후 목록에 추가 안 됨 |
| 공지사항 관리 페이지 | MyPage.jsx 메뉴 | 연결된 페이지 없음 |
| 전체 통계 리포트 | MyPage.jsx 메뉴 | 연결된 페이지 없음 |
| 시스템 설정 | MyPage.jsx 메뉴 | 연결된 페이지 없음 |
| 내 정보 수정 | MyPage.jsx 메뉴 | 동작 없음 |
| 알림 설정 | MyPage.jsx 메뉴 | 동작 없음 |
| 비밀번호 변경 | MyPage.jsx 메뉴 | 동작 없음 |
| 비밀번호 찾기 | LoginPage.jsx | 링크만 있음 |

## 9-2. 🟡 UI 있지만 API 연동 필요

| 기능 | 파일 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 출석 체크 저장 | AttendancePage.jsx | 저장 버튼 클릭해도 실제 저장 안 됨 |
| 출석 이력표 저장 | AttendanceHistoryPage.jsx | 동일 |
| 출석 통계 | AttendanceStatsPage.jsx | 랜덤 더미 데이터 사용 |
| 기도제목 작성/저장 | PrayerWritePage.jsx | 저장 후 목록에 반영 안 됨 |
| 공동 기도제목 저장 | CommonPrayerWritePage.jsx | 동일 |
| 설교 업로드 | SermonUploadPage.jsx | 새로고침 시 초기화됨 |
| 팀원 추가/제거 | TeamManagePage.jsx | 버튼만 있고 동작 없음 |

## 9-3. 🟠 데이터 정합성 문제

| 파일 | 문제 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| AttendancePage.jsx | FAM_MEMBERS가 OrgContext와 무관한 하드코딩 | OrgContext.famMembers[user.fam] 사용으로 교체 |
| AttendanceHistoryPage.jsx | 동일 문제 | 동일 |
| AttendanceStatsPage.jsx | ALL_VILLAGES가 구버전 더미 데이터 | OrgContext.villages 사용으로 교체 |
| PrayerPage.jsx | "사랑팸" 하드코딩, user.fam 미사용 | AuthContext user.fam 사용으로 교체 |

# 10. 백엔드 구현 로직 및 API 명세

## 10-1. 공통 응답 구조

모든 API 응답은 아래 공통 wrapper를 사용합니다.

// 성공

{ "success": true, "data": { ... } }

// 실패

{ "success": false, "error": { "code": "ERROR_CODE", "message": "설명" } }

## 10-2. 인증 API

| 메서드 | URL | 설명 | 요청 Body | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/verify | 회원가입 1단계 본인인증 | 이름, 마을, 팸, 생년월일, 역할, 사역팀 등 | memberId, 역할 정보 |
| POST | /api/auth/signup | 회원가입 2단계 | memberId, userId, password | Access Token, Refresh Token |
| POST | /api/auth/login | 로그인 | userId, password | Access Token, Refresh Token, 유저 정보 |
| POST | /api/auth/refresh | 토큰 갱신 | Refresh Token (cookie) | 새 Access Token |
| POST | /api/auth/logout | 로그아웃 | - | 성공 여부 |

## 10-3. 조직 관리 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/org/structure | 전체 조직 구조 (마을→팸→팸원) | 로그인 전체 |
| GET | /api/villages | 마을 목록 | 로그인 전체 |
| POST | /api/villages | 마을 추가 (역할 승급 시 자동) | 교역자 이상 |
| DELETE | /api/villages/{name} | 마을 삭제 (팸 0개 조건) | 교역자 이상 |
| GET | /api/fams | 팸 목록 | 로그인 전체 |
| PATCH | /api/fams/{name}/village | 팸 마을 이동 | 마을장 이상 |
| DELETE | /api/fams/{name} | 팸 삭제 (팸원 0명 조건) | 교역자 이상 |
| GET | /api/fams/{name}/members | 팸원 목록 | 해당 팸 리더 이상 |
| POST | /api/fams/{name}/members | 팸원 추가 | 해당 팸 리더 이상 |
| PUT | /api/fam-members/{id} | 팸원 정보 수정 | 해당 팸 리더 이상 |
| DELETE | /api/fam-members/{id} | 팸원 삭제 | 해당 팸 리더 이상 |
| PATCH | /api/fam-members/{id}/role | 팸원 역할 변경 (강등 제약 포함) | 교역자 이상 |

## 10-4. 사용자 계정 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/users | 전체 사용자 목록 (검색, 역할 필터) | 관리자 |
| POST | /api/users | 사용자 추가 | 관리자 |
| PUT | /api/users/{id} | 사용자 정보 수정 (역할 제외) | 관리자 |
| PATCH | /api/users/{id}/role | 사용자 역할 변경 (강등 제약 포함) | 관리자 |
| DELETE | /api/users/{id} | 사용자 삭제 | 관리자 |

## 10-5. 출석 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/attendance?famName=&week= | 특정 팸 주차 출석 조회 | 해당 팸 리더 이상 |
| POST | /api/attendance | 출석 저장/업데이트 | 리더 |
| GET | /api/attendance/history?famName=&year=&month= | 월별 출석 이력 | 리더 이상 |
| GET | /api/attendance/stats?scope=fam¦village¦all&period= | 출석 통계 | 리더 이상 |

## 10-6. 공지사항 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/notices?tag=&search= | 공지 목록 (필터, 검색) | 로그인 전체 |
| POST | /api/notices | 공지 등록 | 리더 이상, 사역팀장 |
| GET | /api/notices/{id} | 공지 상세 | 로그인 전체 |
| PUT | /api/notices/{id} | 공지 수정 | 작성자 또는 관리자 |
| DELETE | /api/notices/{id} | 공지 삭제 | 작성자 또는 관리자 |

## 10-7. 기도제목 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/prayers?famName=&month=&week= | 기도제목 조회 | 해당 팸원 |
| POST | /api/prayers | 개인 기도제목 작성 | 로그인 전체 |
| PUT | /api/prayers/{id} | 개인 기도제목 수정 | 본인 |
| GET | /api/prayers/common?famName=&month= | 공동 기도제목 조회 | 해당 팸원 |
| POST | /api/prayers/common | 공동 기도제목 작성/수정 | 리더 이상 |

## 10-8. 설교 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/sermon/latest | 이번 주 설교 조회 | 로그인 전체 |
| POST | /api/sermon | 설교 업로드/수정 | 교역자 이상 |

## 10-9. 새가족 API

| 메서드 | URL | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/newcomers | 새가족 목록 | 리더 이상, 새가족팀장 |
| POST | /api/newcomers | 새가족 등록 | 리더 이상, 새가족팀장 |
| PATCH | /api/newcomers/{id}/fam | 팸 배정 | 리더 이상 |
| DELETE | /api/newcomers/{id} | 새가족 삭제 | 리더 이상 |

# 11. 인증/인가 흐름

## 11-1. JWT 전략

| 토큰 | 유효기간 | 저장 위치 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Access Token | 30분 | localStorage 또는 메모리 | API 요청 시 Authorization 헤더 |
| Refresh Token | 7일 | HttpOnly Cookie | Access Token 갱신 |

## 11-2. 로그인 흐름

- 사용자가 아이디/비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭

- POST /api/auth/login 요청

- 서버에서 유저 확인, Access Token + Refresh Token 발급

- Access Token은 응답 Body로, Refresh Token은 HttpOnly Cookie로 전달

- 프론트에서 Access Token 저장, AuthContext에 유저 정보 세팅

- 홈 화면으로 리다이렉트

## 11-3. 토큰 갱신 흐름

- API 요청 시 401 Unauthorized 응답 수신

- POST /api/auth/refresh 요청 (Refresh Token Cookie 자동 전송)

- 새 Access Token 발급

- 원래 요청 재시도

- Refresh Token도 만료된 경우 → 로그아웃 처리 후 로그인 페이지로

## 11-4. 역할 기반 접근 제어 (Backend)

Spring Security의 @PreAuthorize 어노테이션을 사용합니다.

// 예시

@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")

@GetMapping("/api/users")

public ResponseEntity<?> getUsers() { ... }

- ROLE_ADMIN > ROLE_PASTOR > ROLE_VILLAGE_LEADER > ROLE_LEADER > ROLE_MEMBER 순서

- 사역팀장 권한은 teamRoles 필드로 별도 체크

# 12. 데이터베이스 테이블 설계

## 12-1. users (사용자 계정)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 사용자 고유 ID |
| user_id | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL | 로그인 아이디 |
| password | VARCHAR(255) | NOT NULL | BCrypt 해시값 |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 실명 |
| phone | VARCHAR(20) | NULL | 전화번호 |
| birth | DATE | NULL | 생년월일 |
| role | VARCHAR(20) | NOT NULL, DEFAULT member | member/leader/village_leader/pastor/admin |
| fam_name | VARCHAR(50) | FK → fams.name | 소속 팸 |
| village_name | VARCHAR(50) | FK → villages.name | 소속 마을 |
| refresh_token | VARCHAR(500) | NULL | Refresh Token 저장 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 가입일 |
| updated_at | TIMESTAMP | AUTO UPDATE | 수정일 |

## 12-2. villages (마을)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 마을 고유 ID |
| name | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL | 마을 이름 (성인이네 등) |
| leader_name | VARCHAR(50) | NULL | 마을장 풀네임 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 생성일 |

## 12-3. fams (팸)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 팸 고유 ID |
| name | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL | 팸 이름 (민준팸 등) |
| village_name | VARCHAR(50) | FK → villages.name, NOT NULL | 소속 마을 |
| leader_name | VARCHAR(50) | NULL | 리더 풀네임 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 생성일 |

## 12-4. fam_members (팸원)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 팸원 고유 ID |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 이름 |
| fam_name | VARCHAR(50) | FK → fams.name, NOT NULL | 소속 팸 |
| phone | VARCHAR(20) | NULL | 전화번호 |
| birth | DATE | NULL | 생년월일 |
| role | VARCHAR(20) | NOT NULL, DEFAULT member | member/leader/village_leader |
| note | TEXT | NULL | 메모 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 추가일 |

## 12-5. team_roles (사역팀 소속)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |  |
| user_id | BIGINT | FK → users.id, NOT NULL | 사용자 |
| team_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 팀 이름 (찬양팀 등) |
| is_leader | BOOLEAN | DEFAULT false | 해당 팀의 팀장 여부 |

## 12-6. attendance (출석)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |  |
| fam_member_id | BIGINT | FK → fam_members.id | 팸원 |
| fam_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 팸 이름 |
| date | DATE | NOT NULL | 출석 날짜 (일요일 기준) |
| worship_present | BOOLEAN | DEFAULT false | 예배 출석 여부 |
| fam_present | BOOLEAN | DEFAULT false | 팸모임 출석 여부 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |  |

📌 UNIQUE (fam_member_id, date) 복합 유니크 제약 추가 권장

## 12-7. notices (공지사항)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |  |
| title | VARCHAR(200) | NOT NULL | 제목 |
| content | TEXT | NOT NULL | 내용 |
| author | VARCHAR(50) | NOT NULL | 작성자 이름 |
| user_id | BIGINT | FK → users.id | 작성자 계정 |
| tag | VARCHAR(20) | NOT NULL | 행사/안내/소식/신청 |
| team_tag | VARCHAR(50) | NULL | 사역팀 태그 (선택) |
| pinned | BOOLEAN | DEFAULT false | 상단 고정 여부 |
| deadline | DATE | NULL | 게시 기한 |
| file_url | VARCHAR(500) | NULL | 첨부파일 S3 URL |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |  |

## 12-8. prayers (기도제목)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |  |
| user_id | BIGINT | FK → users.id | 작성자 |
| fam_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 소속 팸 |
| type | VARCHAR(20) | NOT NULL | personal / common |
| content | TEXT | NOT NULL | 기도제목 내용 |
| year | INT | NOT NULL | 연도 |
| month | INT | NOT NULL | 월 (1-12) |
| week | INT | NULL | 주차 (1-5, common은 NULL) |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |  |

## 12-9. sermons (설교)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |  |
| title | VARCHAR(200) | NOT NULL | 설교 제목 |
| verse | VARCHAR(100) | NULL | 본문 말씀 (히브리서 11:1-6 등) |
| preacher | VARCHAR(50) | NOT NULL | 설교자 |
| youtube_url | VARCHAR(500) | NULL | 유튜브 URL |
| summary | TEXT | NULL | 설교 요약 |
| sermon_date | DATE | NOT NULL | 설교 날짜 (일요일) |
| uploaded_by | BIGINT | FK → users.id | 업로드한 사용자 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |  |

## 12-10. pre_members (회원가입 사전 DB)

| 컬럼 | 타입 | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK |  |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 이름 |
| village_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 마을 |
| fam_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 팸 |
| birth | DATE | NOT NULL | 생년월일 |
| role | VARCHAR(20) | NOT NULL | 역할 |
| teams | VARCHAR(200) | NULL | 사역팀 목록 (콤마 구분) |
| team_roles | VARCHAR(200) | NULL | 팀장 팀 목록 (콤마 구분) |
| is_registered | BOOLEAN | DEFAULT false | 회원가입 완료 여부 |

# 13. 환경 변수 및 배포 설정

## 13-1. 프론트엔드 환경 변수 (.env)

VITE_API_BASE_URL=https://api.joychurch.com

VITE_APP_NAME=JOY 교회

## 13-2. 백엔드 환경 변수 (application.yml)

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/joy

spring.datasource.username=joy_user

spring.datasource.password=your_password

jwt.secret=your_jwt_secret_key_here

jwt.access-expiration=1800000    # 30분

jwt.refresh-expiration=604800000  # 7일

aws.s3.bucket=joy-church-files

aws.s3.region=ap-northeast-2

## 13-3. AWS 배포 구조

| 서비스 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| EC2 t3.micro | Spring Boot 백엔드 서버 | Ubuntu 24.04, 프리티어 750시간/월 |
| RDS 또는 EC2 내 PostgreSQL | 데이터베이스 | 프리티어 시 EC2 내 설치 권장 |
| S3 | 첨부파일, 프론트엔드 정적 빌드 호스팅 | 프리티어 5GB 무료 |
| CloudFront (선택) | S3 CDN | 필요 시 추가 |

📌 프리티어 기준 예상 메모리: Spring Boot ~350MB + PostgreSQL ~175MB + Nginx ~10MB = ~535MB. t3.micro 1GB 내 운용 가능합니다.

## 13-4. 프론트엔드 빌드 및 배포

# 빌드

npm run build

# dist/ 폴더를 S3에 업로드

aws s3 sync dist/ s3://your-bucket-name

# 14. 개발 컨벤션

## 14-1. API URL 네이밍

- 소문자 + 하이픈: /api/fam-members, /api/team-roles

- 복수형 명사: /api/users, /api/notices

- 계층 구조: /api/fams/{famName}/members

- 동작은 HTTP 메서드로: GET(조회), POST(생성), PUT(전체수정), PATCH(부분수정), DELETE(삭제)

## 14-2. 프론트엔드 상태관리 규칙

- 전역 상태: AuthContext (유저), OrgContext (조직), SermonContext (설교)

- 페이지 로컬 상태: useState (폼 입력값, UI 토글, 모달 열림 여부)

- OrgContext에서 관리하는 데이터는 절대 useState로 복사하지 않고 직접 참조

## 14-3. 컴포넌트 파일 규칙

- 페이지 컴포넌트: PascalCase + Page 접미사 (HomePage.jsx)

- 공통 컴포넌트: PascalCase (MemberEditView.jsx, BottomNav.jsx)

- 페이지 내부 서브 컴포넌트: 같은 파일 내에 function으로 정의 (파일 분리 불필요 시)

## 14-4. Tailwind 사용 규칙

- 커스텀 색상은 반드시 변수 클래스 사용 (text-primary, bg-danger-light 등)

- 임의의 HEX 값 직접 사용 금지 (예외: 출석 체크 버튼 등 특수 케이스)

- 공통 레이아웃 패턴은 6-3 섹션 참고

## 14-5. 역할 체크 방법

- isLeaderOrAbove, isVillageLeaderOrAbove 등 AuthContext 헬퍼 함수 사용

- 특정 역할 직접 비교: user.role === "leader"

- 사역팀장 확인: user.teamRoles.includes("찬양팀")

문서 작성일: 2026년 3월  |  작성자: 김환희  |  JOY 교회 청년부 앱 v1.0